云南省交通运输厅关于印发2024年云南省

高速公路建设市场督查工作方案的通知

德宏州、丽江市、怒江州、迪庆州交通运输局：

为进一步加强云南省公路建设市场监管，落实建设各方责任，推动公路项目建设管理水平进一步提升，规范公路建设市场。根据《公路建设市场管理办法》（交通运输部令2015年第11号）、《公路建设市场督查工作规则》（交公路发〔2015〕59号），厅决定开展2024年公路建设市场（含农民工工资，“阳光行动”相关工作部署、自检自查、跟踪落实、工作成效、重点任务清单事项等，“惠民行动”2024年重点任务清单中建设项目“两拖欠”、基本建设程序、违法转包分包等）督查检查工作。现将有关事项通知如下：

一、督查项目

（一）高速公路项目按“双随机”原则，从在建高速公路项目中抽取了云龙至兰坪高速、瑞丽至弄岛高速、丽江古城至宁蒗高速（绕城段）、维西至巨甸二级公路4个项目。

（二）农村公路项目从怒江州、德宏州、丽江市、迪庆州交通运输局负责管理的农村公路项目中现场分别随机抽取1个项目。

二、督查内容

本次建设市场督查除按附件2内容进行外，还包括各级交通运输主管部门贯彻落实厅飞行检查等信用监管情况；农民工工资支付保障制度落实情况、“安薪行动”开展情况、在建项目归集上报建筑工人实名制管理及工资代发系统报送情况；“阳光行动”相关工作部署、自检自查、跟踪落实、工作成效、重点任务清单事项等；“惠民行动”2024年重点任务清单中建设项目“两拖欠”、基本建设程序、违法转包分包等。所涉及的交通运输局、项目参建单位均为本次督查对象。

三、督查方式

由厅组织，采用“双随机、一公开”方式随机抽取厅属单位专家参与，主要采取调研座谈、查阅资料、现场检查的方式进行。

四、督查频率

各项目抽查标段现场随机选取，其中各项目中从业单位2023年度云南省公路建设市场信用评价等级为B级及以下的标段为必查标段；各项目检查内容按附件要求100%检查。

五、督查组织

本次督查分为两个督查组，具体如下：

第一组：组长待定；负责怒江州、德宏州项目。

成员：厅建设处1人，省交通发展中心2人，省交通执法局1人，省公路科学研究院1人，省交投集团1人、省交发公司2人。

第二组：组长待定；负责丽江市、迪庆州项目。

成员：厅建设处2人，省交通发展中心2人，省交通执法局1人，省公路科学研究院1人，省普通国省道公路建设指挥部1人，省交发公司1人。

各组成员名单按照“双随机”原则随机抽取分配（见附件1）。

六、督查时间

督查工作10月底前完成，具体由各督查组根据工作任务自行安排。

七、督查工作程序

（一）督查组听取州（市）交通运输主管部门及项目业主汇报，查阅州（市）交通运输主管部门资料及项目相关资料。

（二）督查组随机抽取督查施工合同段（工区或分部）和专业分包单位（若有）及农村公路项目。

（三）按督查内容开展督查工作。

（四）督查组反馈督查意见，提出整改要求。

（五）印发督查报告。

八、资料准备

被督查州（市）交通运输主管部门负责组织相关单位除按附件2（高速公路和农村公路）准备资料外，还应提交如下资料：

（一）州（市）交通运输主管部门

1.高速公路及农村公路建设总体情况；

2.高速公路及农村公路建设法律法规执行情况和配套规章制度建设情况；

3.基本建设程序履行情况；

4.市场准入管理和动态监管情况；

5.信用体系建设、评价、应用及组织的飞行检查情况；

6.招标投标监管情况；

7.建设项目监管和违法违规查处情况；

8.农民工工资支付保障制度落实情况、“安薪行动”开展情况、在建项目归集上报建筑工人实名制管理及工资代发系统报送情况；

9.贯彻落实“阳光行动”相关工作部署、自检自查、跟踪落实、工作成效、重点任务清单事项等情况；

10.贯彻落实“惠民行动”2024年重点任务清单中建设项目“两拖欠”、基本建设程序、违法转包分包等情况；

11.以往检查中发现的有关问题及整改落实总体情况；

12.行业监管存在问题及好的经验做法。

（二）项目建设单位

1.项目概况，包括项目路线布置图（比例尺1:100000～1:500000）等；

2.设计、施工、监理等标段划分情况，包括建设、设计、施工与监理等驻地位置、主要工程量、重要结构物位置及名称、构件预制场及拌和场位置等资料（应列表或标于平面图上）；

3.基本建设程序执行情况；

4.项目招标投标情况；

5.项目信用管理情况；

6.项目合同履约情况（含质量安全部分）；

7.项目管理制度、办法和资料文件等情况；

8.农民工工资支付情况；

9.项目转包分包情况；

10.项目存在的问题及整改落实情况与好的经验做法。

九、督查结果处理

1.被督查州（市）交通运输主管部门负责组织相关单位按督查报告（或通报）提出的整改要求，在接到督查通报后按时限向省交通运输厅提交书面整改报告。

2.相关交通运输主管部门应将建设市场督查所涉及从业单位和人员的相关信息纳入信用管理，在公路建设市场信用信息管理系统中予以记录，并纳入2024年度信用评价。

附件：公路建设市场督查考评表

云南省交通运输厅

2024年9月18日