云南省公路收费系统关键设备

入网检测及联调测试

方案

云南公路联网收费管理有限公司

二0二一年三月

目录

1 测试简介	1

1.1背景	1

1.2测试设备	1

1.3 测试依据	1

2测试组织	4

2.1资格要求	4

2.2报名和资格预审	5

2.3时间安排	6

2.4 测试人员安排	6

2.5产品资料要求	7

3 检测流程及检测参数	8

3.1工作流程概述	8

3.2检测参数	8

4安全文明要求	14

4.1安全保障及保通相关要求	14

4.2现场测试安全作业要求	15

4.3文明保证措施	16

4.4应急处置预案	16

4.5新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求	17

5纪律要求	18

5.1测试组织和检测单位	18

5.2参测厂商	19

附件1：参加测试申请书	20

附件2：云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试设备信息表	21

附件3：云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试	38

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试方案

1 测试简介

  - 1.1背景

为贯彻落实《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通运输部2011年第13号公告）和《高速公路ETC门架系统及关键设备检测规程》（交通运输部2019年第59号公告），根据《云南省交通运输厅关于做好深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站施工建设相关工作的通知》（云交费便〔2019〕66号）和《云南省交通运输厅关于规范2020年起新建成通车收费公路收费有关事宜的通知》（云交费便〔2020〕97号）要求，使全省公路联网收费系统软、硬件具备良好的兼容性，确保全省公路收费系统稳定高效运行，云南公路联网收费管理有限公司（以下简称“联网公司”）开展云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试工作。

  - 1.2测试设备

（一）门架系统关键设备：RSU天线、车牌识别摄像机、工控机（含硬盘）、4G路由器、防火墙、工业以太网交换机、防雷设备、服务器；

（二）ETC车道关键设备：RSU车道天线、车牌识别摄像机、工控机（含硬盘）、兼容CPC卡读卡器、光栅、栏杆机、费额显示器、第三方支付扫码器、票据打印机；

（三）通行介质：OBU车载装置、CPU卡、CPC卡。

## 1.3 测试依据

（1）《电子收费专用短程通信 第1部分：物理层》（GB/T 20851.1-2019）；

（2）《电子收费专用短程通信 第2部分：数据链路层》（GB/T 20852.4-2019）；

（3）《电子收费专用短程通信 第3部分：应用层》（GB/T 20851.3-2019）；

（4）《电子收费专用短程通信 第4部分：设备应用》（GB/T 20851.4-2019）；

（5）《电子收费专用短程通信 第5部分：物理层主要参数测试方法》（GB/T 20851.5-2019）；

（6）《电子收费基于专用短程通信的电子收费交易》（GB/T 28421-2012）；

（7）《电子收费关键信息编码》（GB/T 28422-2012）；

（8）《收费公路联网收费技术要求》（交通运输部2007年第35号公告）；

（9）《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通运输部2011年第13号公告）；

（10）《收费公路联网收费多义性路径识别技术要求》（交通运输部2015年第40号公告）；

（11）《全国高速公路电子不停车收费联网总体技术方案》；

（12）《全国高速公路电子不停车收费联网联合测试方案》；

（13）《收费公路通行费增值税电子普通发票开具总体技术方案》（交办公路〔2017〕116号）；

（14）《取消高速公路省界收费站总体技术方案》；

（15）《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》（交通部2019年6月公告）；

（16）《收费公路联网收费运营和服务规则（试行）》；

（17）《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2018）；

（18）《汽车号牌视频自动识别系统》（JT/T 604-2011）；

（19）《联网电子不停车收费关键设备（RSU、OBU及卡）检测技术规范》（DB53/T 2008-2015）；

（20）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

（21）《计算机信息系统安全等级划分准则》（GB 17859-1999）；

（22）《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2012）；

（23）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（24）《取消高速公路省界收费站工程建设方案》（交公路函〔2019〕387号）；

（25）《取消高速公路省界收费站总体技术方案》（交公路函〔2019〕320号）；

（26）《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）；

（27）《信息技术安全技术信息安全管理实用规则》（GB/T 22081-2008）；

（28）《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）；

（29）《车辆分离光栅》（GB/T 24966-2010）；

（30）《收费用电动栏杆》（GB/T 24973-2010）；

（31）《公路收费用费额显示器》（GB/T 27879-2011）；

（32）《公路收费用票据打印机》（GB/T 24723-2009）；

（33）《工业以太网交换机技术规范》（GB/T 30094-2013）；

（34）《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）；

（35）《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

（36）《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》（GB/T 20281-2015）；

（37）《雷电电磁脉冲的防护 第3部分 对浪涌保护器的要求》（GB/T 19271.3-2005）；

（38）《信息技术 非接触式二维码扫描枪通用规范》（SJ/T 11601-2016）；

（39）《IPSec VPN技术规范》（GM/T 0022-2014）；

（40）《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016）；

（41）《交通运输部办公厅关于印发<高速公路ETC门架系统技术要求>的通知》（交办公路函〔2019〕856号）；

（42）《交通运输部关于发布高速公路 ETC门架系统及关键设备检测规程的公告》（2019年第 59号）；

（43）国家和行业相关标准规范。

2测试组织

  - 2.1资格要求

报名参测厂商应满足以下条件：

（1）参测单位应为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人地位，持有效营业执照，经营范围包含相关产品的生产、制造和供货。具备承担相应的法律与经济责任的能力；

（2）参测单位具有完善的产品质量生产控制流程，通过ISO9000系列质量管理体系认证；

（3）参测单位近三年来，在经营活动中没有重大违法、违规纪录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；未处于投标禁入期；

（4）参测单位中如有多家公司负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的，只能有一家公司参加本次测试；

（5）本次测试不接受代理商报名。

  - 2.2报名和资格预审

申请参测厂商必须按要求持以下资料到联网公司现场报名，申请人提供资料如不全，测试组织方将拒绝该生产商参与此次测试：

- （1）参加测试申请书，附件1；

（2）授权代理人（经办人）身份证原件及复印件。

- （3）生产商企业营业执照副本(或正本)的复印件；

（4）ISO9000系列质量管理体系认证的复印件；

（5）“中国裁判文书网”查询公司无重大违法和违规纪录的网页截图；

（6）云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试设备信息表，附件2；

（7）云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试承诺书，附件3。

上述资料提交纸质版一式两份，所有纸质资料逐页加盖单位公章，依次装订（若一个厂家有多种设备提交测试，不同种类的设备应该分别装订成册提交），同时将扫描件发至指定邮箱:1465422947@qq.com。

  - 2.3时间安排

报名时间：本次报名时间自通知印发之日至2021年3月30日止，上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，双休日除外。（今后报名时间：每年的测试结果印发之日至次年3月30日，如有变化另行通知）

测试时间：每年开展1次，暂定为每年4月1日至4月30日，如有变化另行通知。

  - 2.4 测试人员安排

表2.1 测试人员安排明细表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职责及分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖强 | 男 | 项目负责人 |
| 2 | 王立军 | 男 | 项目质量负责人 |
| 3 | 张吉光 | 男 | 项目技术负责人 |
| 4 | 刘杨波 | 男 | 联络员 |
| 5 | 孙瑜璟 | 女 | 室内检测组 |
| 6 | 张娜 | 女 |  |
| 7 | 净亮 | 男 | 室外检测组 |
| 8 | 郝地龙 | 男 |  |
| 9 | 张乘蜜 | 男 | 软件配合组 |
| 10 | 金照奇 | 男 |  |
| 11 | 朱丽霞 | 女 | 业务配合组 |
| 12 | 王军杰 | 女 |  |
| 13 | 赵东升 | 男 |  |

  - 2.5产品资料要求

报名成功后，参测厂商随产品提供下列技术资料（一式两份，逐页加盖单位公章供核查），设备涉及软件控制的，需要提供测试软件光盘或U盘。如未提供以下产品资料或资料核验不合格，则不进下一测试阶段：

（1）RSU天线、工控机、兼容CPC卡读卡器、光栅、栏杆机、费额显示器、票据打印机、OBU车载装置、CPU卡、CPC卡需提供交通运输部型式检验报告，且在有效期内；

（2）车牌识别摄像机和高清摄像机还需提供公安部或交通部检验检测中心的型式检验报告；

（3）服务器需提供CCC认证测试报告，产品技术资料；

（4）4G路由器、工业以太网交换机应提供工信部入网许可证或工信部进网检验报告或中国泰尔实验室出具的检测报告（主要包含以下8个质检中心：国家电话机质量监督检验中心、信息产业北京移动通信设备质量监督检验中心、信息产业图文通信设备质量监督检验中心、信息产业北京电话交换设备质量监督检验中心、信息产业通信电磁兼容质量监督检验中心、信息产业通信软件测评中心、信息产业邮电工业产品质量监督检验中心、信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心），以及其他权威第三方检测报告，及产品技术资料；

（5）防火墙或安全网关应提供公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级），还需提供中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC，原中国信息安全认证中心）的产品检测报告或《中国国家信息安全产品认证证书》，防火墙或安全网关应支持国密算法，宜提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》，以及相关技术资料，应提供IPV6 ready证书；

（6）防雷设备需提供具有防雷检测资质的第三方机构出具的防雷检测报告，且提供的检测报告项目参数需满足《低压电涌保护器(SPD) 第1部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法》（GB 18802.1-2011）的型式检验要求，以及相关技术资料。

3 检测流程及检测参数

  - 3.1工作流程概述

第一阶段：资料查验。通过报名厂商提供的参测产品技术资料，对厂商技术能力及产品技术参数达标情况进行符合性审查，确定参测名单。

第二阶段：样品送检。接收参测产品送样，协调沟通参测厂商技术人员、检测单位确定产品具体检测时间及地点。

第三阶段：试验室测试。根据参测产品参数要求完成试验室测试。

第四阶段：外场测试。根据参测产品参数要求完成外场测试。

第五阶段：数据整理及报告编撰。

  - 3.2检测参数

本测试项目涉及的产品类别及检测参数（包含但不限于）如下表：

表3.1 产品类别及检测参数表

| 序号 | 产品类型 | 单位 | 各设备检测参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSU天线（车道、门架） | 套 | 载波频率 |
|  |  |  | 频率容限 |
|  |  |  | 等效全向辐射功率 |
|  |  |  | 调制系数 |
|  |  |  | 占用带宽 |
|  |  |  | 杂散发射 |
|  |  |  | 位速率 |
|  |  |  | 唤醒信号 |
|  |  |  | 前导码 |
|  |  |  | 邻道泄露功率比 |
|  |  |  | 接收灵敏度 |
|  |  |  | 同信道干扰抑制比 |
|  |  |  | 邻信道干扰抑制比 |
|  |  |  | 接收带宽 |
|  |  |  | 工作温度 |
|  |  |  | 协议符合性 |
|  |  |  | 互操作性 |
|  |  |  | 并发通信 |
|  |  |  | 功耗 |
|  |  |  | 编码方式 |
|  |  |  | 调制方式 |
|  |  |  | 后导码 |
|  |  |  | 编码方式 |
|  |  |  | 位时钟精度 |
|  |  |  | BER |
|  |  |  | 交易稳定性 |
|  |  |  | 兼容性（通信区域） |
|  |  |  | 兼容性（室外测试） |
| 2 | 车牌图像识别设备 | 套 | 车牌图像识别功能 |
|  |  |  | 输出图片类型 |
|  |  |  | 图像颜色 |
|  |  |  | 分辨率 |
|  |  |  | 号牌种类 |
|  |  |  | 图片编码格式 |
|  |  |  | 触发方式 |
|  |  |  | 远程校时 |
|  |  |  | 传输接口 |
|  |  |  | 补光灯控制 |
|  |  |  | 支持工作状态应答 |
|  |  |  | 车辆捕获率 |
|  |  |  | 车牌图像识别准确率 |
|  |  |  | 外观和结构 |
|  |  |  | 电气安全性能 |
|  |  |  | 防水和防尘 |
|  |  |  | 功耗 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
|  |  |  | 耐机械制动性能 |
|  |  |  | 粉尘试验 |
|  |  |  | 耐盐雾腐蚀性能 |
|  |  |  | 静电放电抗干扰性能 |
|  |  |  | 电快速瞬变脉冲抗干扰度 |
|  |  |  | 曝光方式 |
|  |  |  | 系统构成 |
|  |  |  | 功能要求 |
| 3 | OBU车载单元 | 套 | 载波频率、频率容限 |
|  |  |  | 等效全向辐射功率 |
|  |  |  | 调制方式、调制系数 |
|  |  |  | 占用带宽 |
|  |  |  | 杂散发射 |
|  |  |  | 位速率 |
|  |  |  | 邻道泄露功率比 |
|  |  |  | OBU唤醒方式 |
|  |  |  | OBU唤醒灵敏度 |
|  |  |  | 接收灵敏度 |
|  |  |  | OBU接收带宽 |
|  |  |  | 前导码、后导码 |
|  |  |  | 同信道干扰抑制比 |
|  |  |  | 邻信道干扰抑制比 |
|  |  |  | 防拆卸 |
|  |  |  | 协议符合性 |
|  |  |  | 互操作性 |
|  |  |  | 工作温度 |
|  |  |  | 静电抗扰度 |
|  |  |  | OBU唤醒时间 |
|  |  |  | 编码方式 |
|  |  |  | 频率偏移 |
|  |  |  | 位时钟精度 |
|  |  |  | BER |
|  |  |  | 数据帧防碰撞要求 |
|  |  |  | 休眠要求 |
|  |  |  | OBU应用层整体测试 |
|  |  |  | OBU设备技术要求（不包括环境适应性） |
|  |  |  | 一、二次发行测试 |
|  |  |  | 激活测试 |
|  |  |  | 室内交易测试 |
|  |  |  | 室外交易测试 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
|  |  |  | 耐机械振动性能 |
| 4 | CPC卡读卡器 | 套 | 环境适应性能 |
|  |  |  | 电磁兼容性 |
|  |  |  | 可靠性 |
|  |  |  | 硬件接口 |
|  |  |  | 应用测试 |
| 5 | CPC卡 | 组 | 载波频率、频率容限 |
|  |  |  | 等效全向辐射功率 |
|  |  |  | 调制方式、调制系数 |
|  |  |  | 占用带宽 |
|  |  |  | 杂散发射 |
|  |  |  | 位速率 |
|  |  |  | 邻道泄露功率比 |
|  |  |  | 唤醒方式 |
|  |  |  | 唤醒灵敏度 |
|  |  |  | 接收灵敏度 |
|  |  |  | 接收带宽 |
|  |  |  | 前导码、后导码 |
|  |  |  | 协议符合性 |
|  |  |  | 互操作性 |
|  |  |  | 工作温度 |
|  |  |  | 静电抗干扰 |
|  |  |  | 文件结构（结构完整性、文件权限） |
|  |  |  | 13.56MHz指令集（取随机数、取芯片序列号、选择命令、读写二进制文件、读写记录文件、外部认证、内部认证、更新密钥、上下电功率、出入口流程、发行流程） |
|  |  |  | 编码方式 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
| 6 | CPU用户卡 | 组 | 物理特性 |
|  |  |  | 化学特性 |
|  |  |  | 电特性 |
|  |  |  | 通讯协议 |
|  |  |  | 基本功能 |
|  |  |  | 基本安全性能 |
|  |  |  | 稳定性 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
|  |  |  | 应用测试—文件结构 |
|  |  |  | 应用测试—指令集 |
|  |  |  | 应用测试—交易流程 |
|  |  |  | 卡的尺寸 |
|  |  |  | 卡的构造 |
|  |  |  | 卡的材质 |
|  |  |  | 弯曲刚度 |
|  |  |  | 耐化学性 |
|  |  |  | 温度、湿度条件下的尺寸稳定性 |
|  |  |  | CPU卡物理层 |
|  |  |  | CPU卡COS性能 |
|  |  |  | CPU卡的返回信息 |
|  |  |  | CPU卡的用户可用容量 |
|  |  |  | CPU卡兼容性测试 |
| 7 | 工业以太网交换机 | 对 | 功能测试 |
|  |  |  | 吞吐率 |
|  |  |  | 传输时延 |
|  |  |  | 丢包率 |
|  |  |  | 发送光功率 |
|  |  |  | 光接收灵敏度 |
|  |  |  | 电气安全性能 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
| 8 | 4G路由器 | 套 | 接入功能测试 |
|  |  |  | NTP时钟同步功能测试 |
|  |  |  | DHCP Server功能测试 |
|  |  |  | NAT功能测试 |
|  |  |  | IPSec基本功能测试 |
|  |  |  | IPSec国密算法加密功能测试 |
|  |  |  | 路由器通用功能测试 |
|  |  |  | 电气安全性能 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
| 9 | 防火墙或安全网关 | 套 | 设备性能测试 |
|  |  |  | 安全策略 |
|  |  |  | 安全防护测试 |
|  |  |  | 站点双链路冗余 |
| 10 | 工控机（含硬盘） | 套 | 配置要求 |
|  |  |  | IP防护等级 |
|  |  |  | 硬盘规格型号 |
|  |  |  | 电气安全性能 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
| 11 | 车辆分离光栅 | 套 | 外观质量及尺寸 |
|  |  |  | 最小分辨尺寸 |
|  |  |  | 分离判断高度 |
|  |  |  | 最大工作距离 |
|  |  |  | 电气安全性能 |
|  |  |  | IP防护等级 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
| 12 | 电动栏杆机 | 套 | 外观质量及尺寸 |
|  |  |  | 起落杆时间 |
|  |  |  | 功能要求 |
|  |  |  | 电气安全性能 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
|  |  |  | 机箱防护等级 |
|  |  |  | 材料要求 |
|  |  |  | 噪声 |
|  |  |  | 防腐 |
| 13 | 费额显示器 | 台 | 材料及外观要求 |
|  |  |  | 形状和尺寸要求 |
|  |  |  | 功能特性 |
|  |  |  | 电气安全性能 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
|  |  |  | 物理性能 |
|  |  |  | 通信接口与规程 |
| 14 | 票据打印机 | 套 | 电气安全性能 |
|  |  |  | IP防护等级 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
| 15 | 第三方支付扫码器 | 台 | 外观质量 |
|  |  |  | 支付方式 |
|  |  |  | 电压波动 |
|  |  |  | 防护等级 |
|  |  |  | 扫码范围 |
|  |  |  | 环境适应性能 |
| 16 | 服务器 | 套 | 硬件 |
|  |  |  | 硬件模块标示 |
|  |  |  | 硬件监控模块状态显示 |
|  |  |  | 处理器计算性能 |
|  |  |  | 内存带宽性能 |
|  |  |  | 硬盘IO性能 |
|  |  |  | 电源冗余 |
|  |  |  | 风扇冗余 |
|  |  |  | 硬盘冗余 |
| 17 | 防雷设备 |  | 压敏电压U1mA测试 |
|  |  |  | 泄漏电流测试 |
|  |  |  | 电涌保护器（SDP） |
|  |  |  | 供配电、电力电气装置 |

注：测试过程中若有上表不适用或测试环境条件无法满足的参数，根据国家、行业相关规范、技术要求确定后执行。

4安全文明要求

  - 4.1安全保障及保通相关要求

为确保本次测试项目外场测试工作顺利进行，按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（中华人民共和国国务院令第405号）和《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和相关法律、规范、规章制度的规定，本着“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，结合测试工作的实际情况，对安全保障及保通工作、现场测试人员（含相关单位配合人员）的安全作业提出具体要求。

- （1）检测单位成立安全保通组，负责统筹协调整个测试过程、现场测试安全保通工作。

- （2）对于通车路段实车测试，严格封闭测试道路区域，严禁与测试工作无关车辆进入测试作业控制区，保证测试人员安全。

- （3）参与测试的相关人员应各自配置好相应的安全防范措施、器具（如反光背心等）。

- （4）参与现场验收测试的人员、车辆均应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《云南省公路建设与养护作业安全技术操作规程》和相关法律的规定。

- （5）安全保通组人员统一指挥测试车辆的停放，严禁测试区域内出现车辆擅自掉头、倒车、逆行行为。

- （6）测试过程中，测试道路旁边如有障碍，在保证安全的前提下及时清除，以免危及测试人员及车辆安全。

- （7）在测试区域内设安全人员，不间断查看现场情况，发现不规范的应及时纠正。

- （8）指定专人负责看管测试期间各测试车辆的夜间存放地点及安全。

- （9）测试工作结束以后，安全保通人员负责清理现场，清除标志牌和锥筒，并指挥参与测试的相关车辆依次驾离工作现场。

  - 4.2现场测试安全作业要求

- 参加本次测试项目的人员、车辆均严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（中华人民共和国国务院令第405号）和《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）和相关法律、规范、规章制度的规定。

- （1）参加测试的工作人员、车辆均应服从安全保通组人员的指挥、管理，遵守安全规定，认真做好本职岗位工作，确保测试工作的顺利进行。

- （2）参加测试的所有人员工作期间必须身着安全警示服（反光背心），应作业环境要求佩戴安全帽。

- （3）各测试车辆到达被检点及路段时应先靠边停放，在测试作业控制区设置完毕，并确认安全的前提下，测试人员开始从车上卸下测试设备和测试工具，并按照相应的安全操作规程进行测试；在升高作业时，测试人员应系好安全带才能进行作业。

- （4）现场测试人员严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等进入测试现场。

- （5）测试工作人员严禁在公路上嬉戏、打闹、乱丢杂物，上路工作期间严禁喝酒、醉酒。

- （6）测试工作结束以后，各组工作人员必须清理现场的测试工具，清点人员。

- （7）所有参加质量测试的工作人员和车辆在工作期间严禁擅自单独行动。如因工作原因需暂时离开，应提前通知安全保通组相关人员。

  - 4.3文明保证措施

- （1）检测单位明确检测测试组，全面负责作业现场的作业施工，责、权、利相结合，责任到人，确保作业现场干净、整洁的工作环境。

- （2）作业过程中，材料、成品、半成品和检测设备堆放按指定位置排列，做到整齐有序，并设置标签。

- （3）在作业现场周围设置警示标志，以告示其他人员注意安全。

- （4）办公室内图表整齐，检测资料齐全。所有检测人员做到等级分明，戴证上岗，使分工情况一目了然。

- （5）认真处理与配合人员关系。加强与配合人员沟通，做好宣传、互相理解、互相尊重、友好相处。

  - 4.4应急处置预案

按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，经对公路工程现场检测作业过程中遇到的危险源进行辨识，主要有人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素及管理制度、责任、执行问题等。检测作业过程中可能出现的安全事故主要有机械伤害、物体打击、触电、高处坠落、车辆伤害几类。

（1）高处坠落事故应急处置措施

诱因：现场检测涉及登高作业时，作业人员未按规定正确使用安全绳；

防范措施：加强职工遵章守纪教育，严格遵守安全操作规程，正确使用安全“三宝”及个体防护用品。

应急处置：①抢救受伤害者；②检查事故现场，消除隐患，疏散无关人员，防止事故后续发生；③设立警戒线，保护事故现场，若为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须作好现场标志；④立即报告。

（2）触电事故应急处置措施

诱因：①试验室检测人员操作不规范，安全意识差，在使用过程中随意损坏供电线路、开关、插针、插座等；②线路破损老化，违反规定架设；③漏电保护装置失灵。

防范措施：加强测试及配合人员的安全教育，提高安全意识和自我保护能力，爱护用电设施。

应急处置：①切断电源，消除险情；②将触电者放在木板上实施应急施救或送医院抢救；③设立警戒线，保护事故现场（包括供电设施），移动现场物品时，必须作好现场标志；④立即报告。

  - 4.5新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求

1、工作原则

预防为主，信息通畅，快速反应，科学处置。

2、落实健康监测

检测单位现场负责人应实时掌握所属参测人员的健康状况，每天查看进入测试现场的参测人员健康码、测量体温，发现发热、呼吸道感染等异常人员，要及时向联网公司报告。

3、预防准备

（1）加强宣传教育

开展测试前，组织检测人员、厂商配合人员，宣传防控新冠肺炎防控工作有关知识和相关部署要求；引导现场检测人员主动学习防疫知识，增强公共卫生意识和自我保护能力，培养良好的卫生习惯。

（2）强化信息报告

发现新冠肺炎病人或疑似病人及可疑情况时，均应及时向检测测试组报告，不得隐瞒、缓报、谎报或授意他人隐瞒、缓报、谎报。工作人员应自觉、如实、及时向检测测试组报告个人情况。

（3）物资保障

储备一定数量的消毒液、洗手液、口罩等，确保突发事件应急物资保障。

5纪律要求

  - 5.1测试组织和检测单位

在本次测试过程中，联网公司测试人员、检测单位参测人员应遵守以下规定：

（1）不得以任何形式向参测厂商及各方索要和收受回扣等好处费。

（2）应当保持与被测试方的正常业务交往，不得接受其礼金、有价证券和物品，不得在其单位报销任何应由个人支付的费用。

（3）不得参加可能对公正执行检测有影响的宴请和娱乐活动。

（4）不得要求或接受被测试方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游以及出国等提供方便。

（5）不得向被测试方介绍家属或亲友从事与其工作有关的经济活动。

测试过程中，出现上述（包含但不限于）不廉洁行为经相关部门查处的，从重处罚。

  - 5.2参测厂商

参测厂商在测试过程中如有违规、干扰测试运行或提供虚假材料等行为，联网公司有权取消该厂商的测试资格,并上报省交通行业主管部门，对其在云南省交通行业进行失信联合惩戒。

附件1

参加测试申请书

云南公路联网收费管理有限公司：

按照《关于组织开展云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试的通知》的要求，我方愿意参加测试，并按要求提交相关资料文件报名，用于贵方审查我方是否满足参加本期测试的资格。

我公司的法定代表人          代表我公司授权          为正式的合法代理人，并授权该代理人在此次测试中代表我公司签署、签收相关文件并处理与此有关的一切事务。

我们在此声明，此次递交的申请书及相关资料文件内容完整、真实、准确，如与事实不符，贵方有权取消我们的测试资格。

申请人名称（公章）：

申请人联系地址：

申请人联系电话：

申请人法定代表人签字：

申请人授权代理人签字：

附件2：云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试设备信息表

2-1

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（ETC门架系统RSU/ETC车道RSU）

RSU（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

通讯方式（串口/网口）：

唤醒信号：

（1）主控MCU

品牌：               		型号：

（2）射频芯片

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-2

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（高清车牌识别设备）

本次提交的高清车牌识别设备信息如下：

设备品牌：                 型号：

软件版本：

硬件版本：

像素：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月   日

2-3

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（4G路由器）

工业以太网交换机（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

接口配置：

设备性能：

设备功能（如SDN，路由，可扩展模块等）：

（1）主控MCU

品牌：               		型号：

（2）缓存芯片

品牌：               		型号：

（3）天线

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-4

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（工业以太网交换机）

工业以太网交换机（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

接口配置：

设备性能：

设备功能（如SDN，路由等）：

（1）主控MCU

品牌：               		型号：

（2）缓存芯片

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月    日

2-5

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（防火墙）

防火墙（设备型号）：

软件版本：

硬件架构：

接口配置：

设备性能：

硬件版本：

通讯方式（串口/网口）：

（1）主控MCU

品牌：               		型号：

（2）缓存芯片

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-6

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（工控机）

工控机（设备型号）：

CPU：

硬盘：

内存：

扩展槽：

通讯接口描述（包括但不网口、串口、VGA、USB口的要求）：

电源（包括但不限于功率，电流，电压）：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-7

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（服务器）

服务器（设备型号）：

CPU：

硬盘：

内存：

扩展槽：

通讯接口描述（包括但不网口、串口、VGA、USB口的要求）：

电源（包括但不限于功率，电流，电压）：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-8

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（车辆分离光栅）

车辆分离光栅（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

通讯方式（串口/网口）：

信号输出方式：

最小分辨尺寸：

最大工作距离：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-9

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（电动栏杆机）

电动栏杆机（设备型号）：

抬落杆时间：

使用电机型号：

通讯方式（串口/网口/电压）：

防砸功能的实现方式：

防撞功能的实现方式：

（1）主控MCU

品牌：               		型号：

（2）继电器

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-10

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（费额显示器）

费额显示器（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

通讯方式（串口/网口）：

供电电源：

（1）主控MCU

品牌：               		型号：

（2）通信芯片

品牌：               		型号：

（3）显示屏幕（LED）

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-11

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（票据打印机）

票据打印机（设备型号）：

打印方式（热敏/针式）：

硬件版本：

通讯方式（串口/网口/USB）：

软件版本：

电源功率：

工作噪音：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-12

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（OBU）

OBU（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

类型（单片/双片）：

（1）MCU

品牌：               		型号：

（2）射频芯片

品牌：               		型号：

（3）电池&电容

电池：               		电容：

品牌：                  	品牌：

型号：                   型号：

容量：                   容量：

（4）ESAM

品牌：                   型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-13

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（CPC卡）

CPC卡（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

更新方式：                   存储容量：

（1）MCU

品牌：               		型号：

（2）射频芯片

品牌：               		型号：

（3）电池&电容

电池：               		电容：

品牌：                  	品牌：

型号：                   型号：

容量：                   容量：

（4）ESAM

品牌：                   型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-14

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（CPU卡）

CPC卡（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

唤醒方式：

（1）MCU

品牌：               		型号：

（2）射频芯片

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-15

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（兼容CPC卡读卡器）

兼容CPC卡读卡器（设备型号）：

软件版本：

硬件版本：

唤醒方式：

（1）MCU

品牌：               		型号：

（2）射频芯片

品牌：               		型号：

（3）ESAM

品牌：                   型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-16

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（第三方支付扫描器）

设备型号：

软件版本：

硬件版本：

（1）主要指标（SJ/T11601）

符号反差级别：

识图速度级别：

工作功耗级别：

(附型式检验报告)

（2）电池

品牌：               		型号：

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

2-17

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

设备信息表（防雷设备）

设备型号：

其它需要说明的事项：

(附型式检验报告)

我公司承诺本次测试提交样品与正式供货产品硬件的关键器件保持一致，如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日

附件3

云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试

承诺书

云南公路联网收费管理有限公司：

根据“云南省公路收费系统关键设备入网检测及联调测试通知”的要求，我公司就参与本次测试承诺如下：

一、我单位自愿参加贵单位组织的本次测试，同意按照贵单位或者贵单位委托的测试单位制定的测试方案进行测试。

二、本次测试提交样品与后续正式供货产品硬件的主要器件保持一致（样品关键器件附后），如果出现后续供货与测试提交样品不一致的情况，我公司承担因此造成的一切责任。

三、测试期间，我公司人员服从贵单位以及委托测试单位组织和安排，未经允许不去测试场所，不干扰测试、不篡改测试数据、不私自打听测试结果等影响和破坏测试的事情，如有违反愿意按照违纪处理。

四、测试期间，所有测试设备接入收费专网时，应遵守国家、交通运输部和云南省收费网络安全的相关规定和要求。

五、测试期间我公司送检和参测人员安全由我公司自行负责。

六、在用户使用过程中如出现设备质量问题，我方立即解决完善。如需召回，我方将承担召回所产生的一切责任。

公司名称（盖章）：

年    月     日